亚马逊 SP 广告智能运营助手 MVP 项目方案

6 周交付 / 6 万元报价 / 企业私有化部署

| 项目周期 | 6 周 |
| --- | --- |
| 项目报价 | 人民币 60,000 元 |
| 部署方式 | 企业私有化部署 |

关键说明：已具备亚马逊开发者身份与 API 权限，系统默认采用企业私有化部署，数据不外泄，运行成本可控且较小。

版本日期：2026-04-07

项目摘要

| 项目定位 | 围绕单个 Listing / 广告对象持续运行的 Amazon SP 广告智能运营助手 MVP。 |
| --- | --- |
| 交付周期 | 6 周。 |
| 项目报价 | 人民币 60,000 元。 |
| 服务期建议 | 开发完成后，在客户真实使用并认可价值的前提下，进入每月人民币 10,000 元的服务期。 |
| 项目基础条件 | 已具备亚马逊开发者身份与 API 权限，可直接基于现有接口条件做产品化落地。 |
| 部署方式 | 企业私有化部署，核心业务数据、权限与日志存放于客户可控环境内。 |
| 成本特征 | Token 与服务器资源消耗可控且较小，适合作为 MVP 阶段快速落地。 |

1. 项目概述

1.1 项目名称

亚马逊 SP 广告智能运营助手 MVP

1.2 项目目标

本项目拟建设一套围绕单个 Listing / 广告对象持续运行的 Agent 工作系统，聚焦亚马逊 SP 广告场景，帮助客户先完成一个可真实使用的 MVP 闭环。

本期目标不是一次性固化完整广告策略，而是优先交付一个可运行、可协作、可推送、可执行基础动作的最小可用系统，覆盖从投前检查到日常运营的核心链路。

1.3 一句话定义

这不是一个静态报表工具，而是一套围绕 Amazon SP 广告长期运行的 Thread + Run 式智能运营工作台。

2. 项目背景与建设价值

当前亚马逊广告运营存在几个典型问题：

• 数据分散在广告、Listing、库存、关键词、排名等多个系统中，人工汇总成本高

• 投前判断、词库准备、广告搭建、巡检复盘之间缺少统一工作流

• 日常运营高度依赖人工盯盘，异常发现不及时

• 报告与动作脱节，很多结论无法直接沉淀为可执行任务

• 团队经验难复用，难以沉淀为长期可进化的运营能力

本项目希望通过 Agent + MCP + 自动化调度的方式，把高频 SP 广告运营流程沉淀为一个可持续运行的产品原型，帮助客户先建立：

• 一条统一的运营入口

• 一套稳定的结构化工作单元

• 一组可复用的广告运营基础能力

• 一种“系统主动推送 + 用户任务协作 + 必要时直接执行”的工作方式

2.1 项目基础条件与交付前提

本项目具备较好的落地基础，原因在于：

• 我方已具备亚马逊开发者身份，并已拥有相应 API 接入能力

• 广告、业务数据、调度与通知能力可基于现有接口体系进行集成

• 本项目默认采用企业私有化部署方式实施，不走公有化共享数据架构

• 核心业务数据、账号权限、运行日志均存放于客户可控环境内，降低数据外泄风险

这意味着，本项目并不是从零开始验证“能否接 API”，而是在已有接口条件下，围绕业务场景完成产品化封装与交付。

2.2 私有化部署与成本说明

本项目默认采用企业私有化部署方式，核心原则如下：

• 系统部署在客户指定服务器或客户可控云环境中

• 业务数据不对外分发，不进入无关第三方存储链路

• Access Token、密钥、运行配置按企业级方式独立管理

• 系统运行所需的 Token 与服务器资源主要用于日常巡检、周复盘、消息推送与基础查询

基于 MVP 阶段的能力边界判断，本项目整体 Token 成本与服务器成本开销可控，且通常较小，不会形成与项目主体投入不成比例的长期基础设施负担。

3. 本期建设范围

3.1 本期聚焦范围

本期仅覆盖 Amazon SP 广告，不包含 SB / SD。

本期建设内容包括：

• 投前检查

• 关键词词库初始化

• SP 搭建方案生成

• SP 发布执行

• 天粒度巡检

• 周粒度复盘

• 小时级异常发现与归因基础能力

• 日报 / 周报 / 异常提醒主动推送

• 任务式协作

• 自定义查询

• 基础直接动作

• 人工操作记录

• 基础审计能力

• Skill 策略层接入与管理机制

• 入站与出站交互入口设计

3.2 本期明确不包含

为保证 6 周内落地，本期不纳入以下内容：

• SB / SD 广告支持

• 复杂审批流引擎

• 严格 A/B 实验平台

• 自动策略升级引擎

• 多账户复杂权限体系

• 自动从人工操作中直接回写 Skill

• 完整多用户组织管理后台

• 全量 SaaS 仪表盘建设

4. 目标产品形态

4.1 交互形态

MVP 阶段建议采用“飞书内对话 + 结构化 Run 结果沉淀 + 飞书文档留档”的产品形态，以最短路径验证客户是否真实使用。

4.2 交互入口

围绕“入站 + 出站”两个入口组织：

#### 入站入口 用户从飞书 Thread 中发起：

• 任务请求

• 自定义查询

• 审批确认

• 直接动作

• 补充信息

#### 出站入口 系统主动向用户推送：

• 日巡检摘要

• 周复盘摘要

• 异常告警

• 执行动作回执

• 待确认事项

• 待人工处理事项

4.3 核心工作模型

系统采用 Thread + Run 模型：

• `Thread` 是唯一输入入口，也是长期协作主线

• `Run` 是一次具体工作的结构化执行单元

• 所有检查、方案、巡检、复盘、执行动作均形成独立 Run

• Run 摘要回流到 Thread

• 用户对 Run 的追问和后续动作统一回到 Thread 中完成

5. 核心用例范围

UC-01 投前检查

输出可投 / 暂缓投放结论、风险清单、待处理事项。

UC-02 关键词词库初始化

输出首轮关键词库、核心词、长尾词、否定词候选与优先级建议。

UC-03 SP 搭建方案生成

输出 Campaign / Ad Group / Keyword 结构建议，以及预算和竞价建议。

UC-04 SP 发布执行

在用户确认后将方案发布到广告账户，并返回发布结果与日志。

UC-05 天粒度巡检

每天自动识别广告异常，输出优化建议和日报摘要。

UC-06 周粒度复盘

按周汇总表现，输出问题归因、下周建议和人工操作汇总。

UC-07 主动推送通知

在巡检、复盘、异常发现、动作执行后主动推送结果。

UC-08 任务式协作

支持用户在长期 Thread 中发起明确任务并获取结构化结果。

UC-09 自定义查询

支持用户按问题查询状态、原因、建议和对象级结论。

UC-10 直接动作

支持暂停 Campaign、暂停关键词、调整预算、添加否定词等基础动作。

UC-11 审计与人工操作记录

记录变更动作、执行主体、时间与结果，形成可回溯日志。

UC-12 Skill 自进化

支持 Skill、记忆和规则的持续沉淀与升级，但在本期以候选沉淀和人工审核机制为主，不做完全自动黑盒升级。

6. 系统能力与外部依赖

6.1 必需能力

本项目将围绕以下 MCP / 外部能力进行集成：

• Amazon Ads MCP：广告读取、结构创建、动作执行

• Seller / Business Data MCP：Listing、库存、价格、评论等基础数据读取

• Keyword Intelligence MCP：外部关键词与搜索量参考

• Organic Rank MCP：关键词自然排名及趋势

• Scheduler / Automation MCP：定时巡检、周复盘、例行任务

• Notification MCP：日报、周报、异常提醒、执行回执推送

• Report Storage / Data Layer：Run、报告、日志、人工记录存储

6.2 降级策略

如部分能力暂未就绪，系统支持以下降级运行：

• 缺关键词能力时，仅基于产品信息与站内词生成基础词库

• 缺自然排名能力时，仅输出广告指标巡检与复盘

• 缺广告执行权限时，仅生成建议，不执行动作

• 缺通知能力时，仅在系统内查看，不主动推送

• 缺历史存储能力时，仅保留即时结果，弱化回溯能力

6.3 系统实现分层

为便于客户理解项目交付边界，本系统实现分为两层：

#### A. 软件逻辑实现 软件逻辑层负责把系统真正运行起来，重点是“系统能力”和“工作流闭环”，主要包括：

• Thread + Run 工作流机制

• Amazon Ads / Seller / Keyword / Rank 等接口接入

• 调度、通知、日志、存储等底座能力

• 任务发起、查询、执行、回执与状态流转

• 权限控制、异常处理、降级运行与部署运维

这一层的核心价值是确保系统稳定可用、流程可跑通、结果可追溯，是整个产品的基础设施层。

#### B. 业务策略 Skill 实现 Skill 层负责把“业务经验”沉淀成系统可调用的策略能力，重点是“怎么判断、怎么建议、怎么解释”，主要包括：

• 投前检查的业务判断逻辑

• 关键词词库初始化策略

• SP 搭建结构与预算、竞价建议逻辑

• 日巡检的异常识别与归因逻辑

• 周复盘的问题归因与下周建议逻辑

• 日报、周报、异常提醒的话术与结构模板

• 用户查询时的解释口径与动作建议

这一层更偏业务方法论沉淀，不是单纯代码实现，而是把运营策略逐步产品化、结构化和可复用化。

6.4 Skill 的自进化机制

本系统支持 Skill 的持续进化，但在 MVP 阶段以“可沉淀、可审核、可逐步放大”的方式落地，不追求完全自动黑盒升级。

Skill 的自进化主要包括三类路径：

• 用户主动声明：用户明确提出“以后遇到这类情况按这个逻辑处理”，系统可将其沉淀为候选 Skill 规则

• Agent 后台复盘：系统在巡检、复盘和任务执行后，对高频有效逻辑进行总结，形成候选 Skill

• 开发人员提炼：开发人员从运行记录、记忆和用户自定义规则中提炼稳定策略，升级为正式 Skill

因此，本项目交付的不只是一个固定逻辑系统，而是一套“软件底座 + Skill 策略层”共同演进的 Agent 工作系统。

7. MVP 交付内容

本期交付不是单一页面，而是一套可运行的 MVP 工作系统，包含以下内容：

7.1 产品与交互交付

• 飞书内 Agent 对话入口

• 基于 Listing / 广告对象的长期 Thread 机制

• Run 结构化结果呈现

• 待确认 / 待处理卡片机制

• 日报 / 周报 / 异常提醒消息模板

7.2 核心能力交付

• 投前检查能力

• 词库初始化能力

• SP 搭建方案生成能力

• SP 发布执行能力

• 日巡检能力

• 周复盘能力

• 任务式协作能力

• 自定义查询能力

• 基础直接动作能力

• 审计与人工操作记录能力

• 基础 Skill 策略层接入能力

7.3 技术与数据交付

• 基础数据接入与标准化处理

• Run 数据结构与结果存储

• 调度任务配置

• 通知机制配置

• 异常规则基础配置

• 基础日志与可回溯记录

7.4 项目文档交付

• 项目方案文档

• 系统流程说明

• MCP / 外部能力映射说明

• 软件逻辑层与 Skill 策略层说明

• 验收清单

• 使用说明与上线操作指引

8. 项目实施计划（6 周）

实施排期总览

| 周次 | 阶段主题 | 目标与产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 方案冻结与系统设计 | 明确边界，冻结 MVP 方案，完成架构、状态与交互设计。 |
| 第 2 周 | 数据接入与底座搭建 | 完成核心接口接入、调度、通知、存储与日志底座。 |
| 第 3 周 | 投前与建投链路开发 | 完成投前检查、词库初始化、方案生成等前半链路。 |
| 第 4 周 | 发布与日巡检链路开发 | 完成 SP 发布执行、日巡检、异常归因与基础动作执行。 |
| 第 5 周 | 周复盘、主动推送与协作闭环 | 完成周报、主动推送、任务协作、自定义查询与审计闭环。 |
| 第 6 周 | 联调、试运行与验收上线 | 完成联调、试运行、验收演示、培训与服务期交接建议。 |

第 1 周：方案冻结与系统设计

目标：明确边界，冻结 MVP 方案，完成系统设计。

工作内容：

• 梳理用例优先级与交付边界

• 冻结 Thread + Run 交互模型

• 明确入站 / 出站消息机制

• 梳理外部 MCP 接口与账号准备清单

• 设计数据模型、Run 模型、状态模型

• 划分软件逻辑层与 Skill 策略层边界

• 明确降级策略与异常处理机制

阶段产出：

• MVP 功能清单

• 系统架构图

• 数据与状态设计

• 项目实施排期表

第 2 周：数据接入与底座搭建

目标：打通基础数据层和任务调度能力。

工作内容：

• 对接 Amazon Ads / Seller / Keyword / Rank 等核心能力

• 建设基础数据存储与 Run 存储结构

• 建设调度任务底座

• 建设通知通道基础能力

• 建设日志记录与错误处理基础能力

阶段产出：

• MCP 接入可用版本

• 数据层可用版本

• 调度与通知底座

第 3 周：投前与建投链路开发

目标：完成从投前检查到方案生成的前半链路。

工作内容：

• 开发 UC-01 投前检查

• 开发 UC-02 关键词词库初始化

• 开发 UC-03 SP 搭建方案生成

• 沉淀首批业务策略 Skill

• 串联 Thread 发起与 Run 回流

• 输出结构化结果模板

阶段产出：

• 投前链路可演示版本

• 方案生成可演示版本

第 4 周：发布与日巡检链路开发

目标：完成发布执行与日常运营基础能力。

工作内容：

• 开发 UC-04 SP 发布执行

• 开发 UC-05 天粒度巡检

• 开发异常发现与基础归因逻辑

• 开发 UC-10 直接动作能力

• 接入执行回执与操作日志

阶段产出：

• 发布执行可用版本

• 日巡检与动作执行可用版本

第 5 周：周复盘、主动推送与协作闭环

目标：完成系统主动运行和用户协作闭环。

工作内容：

• 开发 UC-06 周粒度复盘

• 开发 UC-07 主动推送通知

• 开发 UC-08 任务式协作

• 开发 UC-09 自定义查询

• 开发 UC-11 审计与人工操作记录

• 完成首批 Skill 规则沉淀与管理机制

阶段产出：

• 周报与推送可用版本

• 用户任务 / 查询 / 动作闭环版本

第 6 周：联调、试运行与验收上线

目标：完成联调、试运行和交付验收。

工作内容：

• 全链路联调

• 异常场景测试与降级测试

• 提示词 / 规则 / 模板优化

• 飞书消息与文档沉淀优化

• 客户试运行支持

• 验收演示与交付培训

阶段产出：

• 可运行 MVP 正式版

• 验收材料

• 使用说明

• 服务期交接建议

9. 验收标准

9.1 功能验收

系统应满足以下最小验收要求：

• 可完成投前检查并输出明确结论

• 可生成基础关键词词库

• 可生成 SP 广告基础搭建方案

• 可在具备权限时执行发布动作

• 可按天执行巡检并输出摘要

• 可按周生成复盘报告

• 可主动推送日报 / 周报 / 异常提醒 / 执行结果

• 可在 Thread 中支持任务、查询与基础直接动作

• 可记录人工操作与动作日志

9.2 交互验收

• 系统存在长期 Thread 作为唯一输入入口

• 系统可围绕单个 Listing / 广告对象持续协作

• Run 可被查看、回顾与追溯

• Run 结果可回流至 Thread

• 待确认 / 待处理事项可在 Thread 中触发后续动作

9.3 技术验收

• 已打通必要 MCP / 外部能力接入

• 已具备调度、推送、存储和日志能力

• 缺失依赖时系统可按预设策略降级运行

• 关键执行动作留有回执和日志

10. 项目报价与商务条款

10.1 项目报价

本项目 MVP 开发周期为 6 周，项目总报价为：

人民币 60,000 元整

10.2 报价包含内容

本报价包含：

• 方案梳理与实施设计

• 核心能力开发与联调

• 飞书对话式 MVP 交互落地

• 基础 MCP / 外部能力接入工作

• 调度、通知、存储、日志基础能力建设

• 联调测试、验收支持与上线培训

• 私有化部署实施与基础上线支持

10.3 报价不包含

以下内容默认不包含在本次 6 万报价内，如需增加，可另行评估：

• 新的复杂 MCP 自研开发

• 第三方平台收费账号与 API 成本

• 大规模 BI 看板建设

• 多角色权限系统

• 全量 SaaS 前后台产品化

• SB / SD 广告扩展

• 复杂审批流与组织流程引擎

10.4 部署与成本说明

本项目默认按企业私有化部署方式交付，原则上：

• 系统部署在客户私有服务器或客户指定云资源中

• 数据不外泄，核心业务数据不进入共享公共数据池

• Access Token 与接口凭证采用独立保管和最小权限原则

• MVP 阶段所需服务器资源较轻，整体资源成本可控

• LLM Token 消耗以巡检、复盘、问答和结构化生成任务为主，总体开销较小且可监控

如客户对部署方式、网络隔离或安全审计有额外要求，可在项目启动阶段补充确认。

10.5 付款建议

建议采用以下付款节奏：

• 40%：项目启动后支付

• 40%：第 4 周完成核心链路可演示版本后支付

• 20%：项目验收上线后支付

如客户已有标准采购流程，也可按客户流程配合调整。

11. 服务期建议

11.1 服务期目标

开发完成后，建议进入运营服务期，确保系统不是“交付即结束”，而是真正被客户用起来并跑出稳定使用习惯。

11.2 服务费

服务期建议按月收费：

人民币 10,000 元 / 月

11.3 服务期启动前提

服务期建议在以下前提成立后启动：

• 客户已进入真实使用阶段

• 客户认可当前 MVP 的可用性与价值

• 双方确认继续进入优化与陪跑阶段

11.4 服务期内容

月服务期可包含：

• 运行问题排查与小幅优化

• 巡检 / 周报 / 提醒规则微调

• Prompt / Skill / 模板持续优化

• 新增少量查询口径或消息模板

• 使用反馈收集与下一阶段建议

• 月度运营复盘与功能优先级建议

11.5 服务期不包含

• 大版本重构

• 新模块大规模开发

• 新平台 / 新广告类型完整接入

• 超出当月合理工时范围的定制开发

12. 风险与项目边界说明

为保证项目按期落地，需提前明确以下边界：

• 本期重点是“建议 + 基础执行 + 协作闭环”，不是复杂自动化投手系统

• 高风险经营决策默认不做全自动执行

• 外部接口质量、权限、稳定性会直接影响部分能力上线深度

• 若客户基础数据不完整，部分用例将按降级策略运行

• Skill 自进化本期以“候选沉淀 + 人工审核 + 持续升级”为主，不承诺完全自动升级闭环

13. 项目成功标准

如果本项目成功，客户在 6 周后应至少获得以下结果：

• 能围绕一个 Listing / 广告对象持续与 Agent 协作

• 能把投前、建投、巡检、复盘、动作执行串成一条工作链路

• 能让系统主动推送关键信息，而非完全依赖人工查看

• 能沉淀历史 Run、报告和操作记录，形成可复盘资产

• 能验证该产品是否值得继续进入服务期与下一阶段扩展

14. 下一阶段扩展方向

在 MVP 跑通并进入稳定使用后，可逐步扩展：

• 更完整的审批流

• 自动策略升级

• 更丰富的自动优化动作

• 更强的 explainability / trace 能力

• SB / SD 支持

• 多账户统一管理

• 更完整的多用户权限体系

• 更强的自进化与 Skill 沉淀机制

15. 一句话结论

本项目建议先用 6 周、6 万元的投入，交付一个可真实使用的 Amazon SP 广告智能运营助手 MVP；在客户确认系统已进入真实使用并认可价值后，再进入每月 1 万元的服务期，持续优化、陪跑和扩展。